**План график**

                **Отключений электрической энергии на Июнь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 01-02 Июня |  с 09.00 до 16.00 | Фидер Сабик | Замена опор | Шалинский ГО |
| 05-09 Июня | с 09.00 до 16.00 | Фидер НОВ | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 кВ | Екатеринбургский ГО |
|  13-16 Июня  | с 09.00 до 16.00 | Фидер НОВ | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 кВ | Екатеринбургский ГО |
|  19-23 Июня  | с 09.00 до 16.00 | Фидер НОВ | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 кВ | Екатеринбургский ГО |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Судиловский