**План график**

                **Отключений электрической энергии на Октябрь 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 01-04 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 5 | Замена опор  | Шалинский ГО |
| 07-12 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер Илим | Замена опор  | Шалинский ГО |
| 17-18 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 590/1 | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 КВ  | Екатеринбургский ГО |
| 22-25 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 590/3 | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 КВ  | Екатеринбургский ГО |
| 28-29 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер Европа 2 | Технологическое присоединение  | Екатеринбургский ГО |
| 30-31 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 590/3 | Технологическое присоединение  | Екатеринбургский ГО |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Судиловский