**План график**

**Отключений электрической энергии на Май 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время  Отключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 11 Мая | с 09:00  до 17:00 | ВЛ 10 кВ  Фидер № 1 | Замена опор |  |
| 12 Мая | с 09:00  до 15:00 | ВЛ 10 кВ  Фидер № 1 | Замена опор |  |
| 13 Мая | с 09:00  до 17:00 | ВЛ 10 кВ  Фидер № 1 | Замена опор |  |

Начальник ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Попов