**План график**

                **Отключений электрической энергии на Октябрь 2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 01-03 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер 8 Хрустальная | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 КВ | Первоуральский МО |
| 6-7 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер ТП 1745 | Технологическое присоединение  | Екатеринбургский ГО |
| 13-17 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер НОВ | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 КВ  | Екатеринбургский ГО |
| 20-24 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 11 | Технологическое присоединение  | Шалинский МО |
| 27-31 Октября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 12 | Технологическое присоединение  | Шалинский МО |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Судиловский