**План график**

                **Отключений электрической энергии на Сентябрь 2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 03-04 Сентября | с 09.00 до 16.00 | Фидер 5 | Технологическое присоединение | Верх-Нейвинский ГО |
| 8-12 Сентября | с 09.00 до 16.00 | Фидер Нов | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Екатеринбургский ГО |
| 15-19 Сентября | С 09.00 до 16.00 | Фидер 8 | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Екатеринбургский ГО |
|  22-26 Сентября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 1 | Замена опор | Верх-Нейвинский ГО |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Судиловский