**План график**

                **Отключений электрической энергии на Март 2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Времяотключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 03-07 Марта | с 09.00 до 14.00 | Фидер «Водозабор» | Ревизия ВЛ 10 кВ | г. Екатеринбург, к.п. Евразия |
| 10 Марта | с 09.00 до 12.00 | Фидер № 1 ВЛ 0,38 кВ ТП Европа 1 | Технологическое присоединение | г. Екатеринбург, к.п. Евразия |
| 17-21 Марта  | с 09.00 до 14.00 | Фидер НОВ | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 кВ | Березовский МО |

Инженер отдела ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шульгин