**План график**

                **Отключений электрической энергии на Сентябрь 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 02-06 Сентября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 12 | Замена опор  | Шалинский ГО |
| 05-13 Сентября | с 09.00 до 16.00 | Фидер Сабик | Замена опор  | Шалинский ГО |
| 16-20 Сентября | С 09.00 до 16.00 | Фидер Сабик | Замена опор  | Шалинский ГО |
| 16-20 Сентября | С 09.00 до 16.00 | Фидер Нов | Расчистка зоны ВЛ  | Екатеринбургский ГО |
| 23-27 Сентября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 3 | Замена опор  | Шалинский ГО |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Судиловский