**План график**

**Отключений электрической энергии на Октябрь 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время  Отключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 3-7 Октября | с 09.00  до 16:00 | Фидер Сарга | Установка опор | п. Сарга |
| 17-21 Октября | с 09.00  до 16:00 | Фидер 5 | Замена опор | п. Верх-Нейвинский |

Начальник ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Попов