**План график**

**Отключений электрической энергии на Ноябрь 2021г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время  Отключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 9-10 Ноября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 1 | Замена опор | п. Колпаковка |
| 15 – 17  Ноября | с 09.00  до 16:00 | Фидер № 1 | Замена опор | п. Колпаковка |
| 29-30  Ноября | с 09.00 до 15.00 | Фидер НОВ | Расчистка охраной зоны ВЛ 10 кВ | г. Екатеринбург |

Начальник ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Попов