**План график**

**Отключений электрической энергии на Ноябрь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время  Отключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 07-10 Ноября | с 09.00 до 16.00 | Фидер Пастушный | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 кВ | Шалинский ГО |
| 13-17 Ноября | с 09.00 до 16.00 | Фидер Пастушный | Замена опор | Шалинский ГО |
| 20-24 Ноября | с 09.00 до 16.00 | Фидер Сабик | Замена опор | Шалинский ГО |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Судиловский