**План график**

**Отключений электрической энергии на Июль 2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время  Отключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 01-04 Июля | с 09.00 до 16.00 | Фидер Заповедник 2 | Строительство ВЛ 10 кВ в охранной зоне | Сысертский МО |
| 07-11 Июля | с 09.00 до 16.00 | Фидер Пастушный | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Шалинский ГО |
| 14-18 Июля | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 8 Хрустальная | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | г. Екатеринбург |
| 21-26 Июля | с 09.00 до 16.00 | Фидер НОВ | Расчистка охранной зоны ВЛ 6 кВ | Екатеринбургский ГО |
| 28-31 Июля | с 09.00 до 12.00 | Фидер № 5 | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Шалинский ГО |

Инженер ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Н. Шульгин